SOMIPHOS

صوميفوص

م.ا.ع                                          ش.ذ.ا

E.P.E                                    S.P.A

Société des Mines de Phosphates

SOMIPHOS Spa. Filiale du Groupe SONAREM

Complexe Minier de Djebel Onk

Cahier Des Charges CDC-N° 01/SOMIPHOS/CMDO/2025

Fourniture, installation et mise en service de trois (03) Ponts Roulants Électriques complets dont : -Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR -Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI. -Lot 03 : pont roulant d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage au profit du complexe minier de djebel ONK de la Société des Mines de Phosphate SOMIPHOS.

CDC N° 01/SOMIPHOS/CMDO/2025

SOMMAIRE

| I. Conditions Générales |  |
| --- | --- |
| II. Conditions Particulières |  |
| Article 01 : Objet de la consultation |  |
| III. Cahier des Clauses Administratives Générales |  |
| 1. Les Clauses administratives |  |
| Article 02 : Mode de Passation Article 03 : Visite du site |  |
| Article 04 : Offres obligatoires |  |
| Article 05 : Présentation des documents et langue utilisée |  |
| Article 06: Informations et éclaircissement |  |
| Article 07 : Propriété de La documentation |  |
| Article 08 : Eligibilité du Soumissionnaire |  |
| Article 09 : Retrait du Cahier des Charges |  |
| Article 10 : Contenu des soumissions |  |
| 1. Dossier de candidature |  |
| 2. L’Offre Technique |  |
| 3. L’Offre Financière |  |
| Article 11 : Présentation des Offres |  |
| Article 12 : Date limite de dépôt des Offres Article 13 : Délai de validité des Offres Article 14 : Déclaration de probité |  |
| 2. Evaluation Technique & Financière |  |
| Article 15 : Ouverture et évaluation des offres |  |
| - Article 16 : Méthodologie et critère d’évaluation des offres - Article 17 : Choix et sélection du candidat - Article 18 : Conditions de choix et d’attribution du marché |  |
| 18.1 : Condition d’attribution |  |
| 18.2 : Notification de l’attribution |  |
| 18.3 : Signature du contrat |  |
| 18.4 : Conditions générales Article 19 : Montant de l’offre |  |
| Article 20 : Droit reconnu au service contractant de rejeter une offre |  |
| - Article 21 : Engagement du fournisseur et du client |  |
| - Article 22 : Règlement des différends |  |
| - Article 23 : Déclaration de garantie - Article 24 : Assistance technique - Article 25 : Formation - Article 26 : réception provisoire - Article 27: réception définitive - Article 28 : Garantie des équipements livrés |  |
| Article 29 : Pénalité de retard |  |
| Article 30 : Résiliation du Contrat Article 31 : Force majeure |  |

IV. CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article  32: Spécifications Techniques

32-1: Spécifications Techniques lot 1

32-2: Spécifications Techniques lot 2

32-3: Spécifications Techniques lot 3

Article  33 : Exigences aux fournisseurs

V. ANNEXES

Annexe 01 : Déclaration de candidature

Annexe 02 : Lettre de soumission

Annexe 03 : Déclaration à souscrire

Annexe 04 : Déclaration de probité

Annexe 05 : Bordereaux des prix unitaires lot 01 (pont roulant 05 tonnes de l’atelier de rénovation DEMR)

Annexe 06 : Devis quantitatif et estimatif lot 01(pont roulant 05 tonnes de l’atelier de rénovation DEMR)

Annexe 07 : Bordereaux des prix unitaires lot 02(pont roulant 05 tonnes l’atelier de séchage BI)

Annexe 08 : Devis quantitatif et estimatif lot 02 (pont roulant 05 tonnes l’atelier de séchage BI)

Annexe 09 : Bordereaux des prix unitaires lot 03(pont roulant 03 tonnes de l’atelier station pompage)

Annexe 10 : Devis quantitatif et estimatif lot 03 (pont roulant 03 tonnes de l’atelier station pompage)

Annexe 11: Délégation de pouvoir de signature

- Annexe 12: Engagement précisant les références réalisées dans le domaine de la fourniture et la mise en pont roulant Annexe 13 : Engagement précisant la fourniture d’un certificat d’origine des équipements à livrer (pays de fabrication)

- Annexe 14 : Engagement précisant le certificat de la marque des équipements à livrer

- Annexe 15 : Engagement précisant la période de garantie de PONT ROULANT

- Annexe 16 : Engagement précisant la fourniture de la pièce de rechange d’origine

- Annexe 17 : Engagement précisant la fourniture des pièces consommable assurant toute la période de garantie

Annexe 18 : Engagement précisant la fourniture de toute la documentation détaillée des équipements

Annexe 19 Procès-verbal de visite

Annexe 20 : Textes De Reference

I. Conditions Générales

Le présent cahier des charges sera adressé à toutes les entreprises nationales (public/privé) activant dans le domaine industriel de manutention : fourniture, installation et mise en service des ponts roulants Électrique

Ce présent cahier des charges est conçu conformément à la procédure des achats de SOMIPHOS en vigueur (P11/V6), qui prend en considération tout le processus de passation des Marchés.

Dans le cadre de ce projet, objet du présent Cahier des Charges, le soumissionnaire doit se conformer et appliquer le contenu de la déclaration de probité (voir modèle en annexe) ainsi que les dispositions de la loi 06/01 du 20 Février 2006 durant toute la période de traitement de sa soumission.

Le soumissionnaire doit signer et intégrer dans son offre technique la déclaration de probité dont le modèle est annexé au présent Cahier des Charges ; la non présentation de la déclaration de probité est un préalable au rejet de l’offre.

SOMIPHOS se réserve le droit de compléter et/ou modifier le présent Cahier des Charges et ce, deux semaines au plus tard avant la remise des offres tout en avisant les candidats ayant retiré le présent Cahier des Charges.

II. Conditions Particulières

Article 1 : OBJET de la consultation

Le présent cahier des charges fera l’objet de consultation pour le choix d’un (des) fournisseur (s)pour la Fourniture, installation et mise en service d’un (des trois) pont roulant électrique complet :

-Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

-Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI.

-Lot 03 : pont roulant   d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage

pour le Complexe Minier de DJEBEL ONK, sis à BIR EL ATER, au profit de la Société des Mines de Phosphate - SOMIPHOS- ALGERIE.

- Chaque candidat peut soumissionner pour 1, 2 ou 3 lots

La consistance du présent cahier des charges dans sa partie technique est essentiellement ce qui suit :

- La fourniture des équipements conforme aux spécifications techniques présentées dans la partie technique.

- L’installation, les essais de performance et la mise en service des ponts roulants

- La fourniture des pièces consommables assurant toute la période de garantie.

- La fourniture d’un certificat d’origine pour les équipements livrés.

- De respecter le délai de livraison des équipements.

- La fourniture d’un certificat ou attestation justifiant la fabrication des équipements.

- La fourniture d’un certificat ou attestation pour les représentants.

- La Fourniture d’un certificat de conformité des ponts roulants

- De garantir la fourniture de la pièce de rechange d’origine pour l’ensemble des équipements pour une période de 10 années à compter de la date de réception définitive des équipements.

- La fourniture de toute la documentation technique détaillée (plans d’ensemble de l’installation et plans détaillés des équipements, manuels d’installation, d’entretien et d’utilisation, schémas électriques, gammes opératoires, fiches techniques.) nécessaire y compris celle précisant les cycles d’entretien, en langue française ou arabe, sur support Papier et Electronique.

- Respecter les exigences réglementaires algériennes pour la protection de l’environnement

III. Cahier des clauses administratives générales

1. Les Clauses administratives

Article 2 : Mode de Passation

Le présent cahier des charges sera lancé sur la base d’une consultation conformément à la procédure des achats de SOMIPHOS P11V6.

Article 3 : Visite du site

Les candidats ou leurs Représentants mandatés désirant soumissionner doivent  visiter le site objet du présent Cahier des Charges afin d’élaborer leur soumission en connaissance des conditions d’exécution des travaux objet du présent Cahier des Charges.

Un procès-verbal de visite doit être signé conjointement entre les deux parties (candidat et client s’il y a lieu). (Annexe N :15)

Article 4 : Offres obligatoires

La participation à la présente consultation se fera en une seule étape : Par la présentation du dossier de candidature ; une offre technique et d’une offre financière conformément aux dispositions de la procédure des achats de SOMIPHOS P11V6.

Article 5 : Présentation des documents et langue utilisée

- Les documents et les écrits sont à présenter sur supports papier et support numérique.

- Les offres, les contrats et autres documents et/ou support sont rédigés en langue Française ou Arabe.

Article 6 : Informations et éclaircissement

Pour toute information ou éclaircissement, le candidat pourra prendre contact avec :

SOMIPHOS, Spa

Siège de la Direction complexe minier, djebel ONK BIR EL ATER, Tébessa

Département APPROS

Tél. /Fax : (00213)037.64.37.36

E-Mails : belfar.somiphos @ gmail .com

fares.somiphos@gmail.com

Article 7 : Propriété de La documentation

Tous les documents du Cahier des Charges demeurent la propriété de SOMIPHOS. Ils sont mis à la disposition des candidats dans le seul but d’élaborer leurs offres. Les candidats sont engagés par le secret et la confidentialité des documents remis.

Article 8 : Eligibilité du Soumissionnaire

Le présent Cahier des Charges sera adressé à toutes les entreprises nationales (public/privé) activant dans le domaine industriel de manutention, levage, fourniture, installation et mise en service des ponts roulants Électrique

Les personnes physiques et morales peuvent soumissionner dans le cadre d’un groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence telles qu’édictées par l’ordonnance n°03-03 du 19/07/2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence.

Conformément aux dispositions de la procédure des achats de SOMIPHOS en vigueur (P11/V6), ne sont pas admises à soumissionner, les personnes physiques, sociétés ou entreprises se trouvant dans l’une des situations énumérées ci-après :

- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché avant l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues dans l’article n°16 et l’article 30 cités ci- dessous

- qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;

- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation 	d’activités, dérèglement judiciaire ou de concordat ;

- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;

- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;

- qui ont fait une fausse déclaration ;

- qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;

- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux 	marchés,

- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

- qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;

- Le service contractant ne peut attribuer un contrat, pendant une période de cinq (05) années, sous quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cessés leurs activités, sauf dans le cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

- Etrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 Octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.

Article 09 : Retrait du Cahier des Charges

Le présent Cahier des Charges est publier ou à retirer auprès de :

SOMIPHOS, Spa

Siège de la Direction complexe minier, djebel ONK BIR EL ATER , Tébessa

Département APPROS

Tél. /Fax : (00213)037.64.37.36

E-Mail : belfar.-somiphos @ gmail .com

Le présent cahier des charges est mis à disposition gratuitement auprès de nos fournisseurs et peut être retiré par  les deux moyens cités ci-dessus.

Article 10 : Contenu des soumissions

Les offres doivent comporter :

- Un Dossier de Candidature ;

- Une Offre Technique ;

- Une Offre Financière ;

I- Le dossier de candidature doit comporter :

  - une déclaration de candidature (Annexe n°01 jointe) ;

Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il :

  - n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés conformément aux dispositions des articles 7 & 14 du présent cahier des charges ;

  - n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention «néant». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société ;

  - est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique,

  - est inscrit au registre de commerce ;

  - a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

  - détient un numéro d’identification fiscale,

NB/Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés, uniquement de l’attributaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

  - une déclaration de probité (Annexe n°04 jointe) ;

  - le registre de commerce ;

  - les statuts pour les sociétés ;

  - Les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires :

- Capacités financières : Les états financiers légalement authentifiés : actif, passif et TCR (2022 ; 2023 et 2024) et les références bancaires, et l’attestation de solvabilité bancaire (Ces documents sont demandés afin de vérifier et confirmer la solvabilité et la situation (santé) financière de l’entreprise.)

II- L’offre technique doit comporter :

  - une déclaration à souscrire (Annexe n°03 jointe).

  - les documents permettant d’évaluer l’offre technique :

- Présenter la fiche technique de l’ensemble des équipements.

- Présenter un certificat de conformité des équipements à fournir validé par un organisme d’expertise agrée.

- Engagement précisant la fourniture d’un certificat d’origine des équipements à livrer ; (Pays de fabrication) (Annexe N°13).

- Engagement précisant la  marque des équipements demandés (Annexe N°14)

- Engagement précisant les références professionnelles avec les copies des documents justifiant l’activité du candidat dans le domaine de la fourniture et la fabrication industrielle des équipements de manutention (Contrats, Ordre de Service, document de réception définitive, attestations de bonne exécution...…etc.) (Annexe n°12);

- Engagement précisant la période de garantie pont roulant  (en mois) (Annexe n°15) ;

- Engagement précisant la fourniture de la pièce de rechange neuve et d’origine pour l’ensemble des équipements pour une durée de 10 ans (Annexe n°16) ;

- Engagement précisant La fourniture des pièces consommables assurant toute la période de garantie (Annexe n°17) ;

- Engagement  d’un  certificat de conformité des ponts roulants  (annexe n :18)

- Engagement précisant le délai de réalisation ( annexe n :19 )

- Engagement précisant la fourniture de toute la documentation technique détaillée (plans, manuels, schémas électriques ; gammes opératoires, fiches techniques) nécessaire y compris celle précisant les cycles d’entretien, en langue française ou arabe  (Annexe n°20) ;

- Le procès-verbal de visite du site signé conjointement entre les deux parties (SOMIPHOS et Soumissionnaire) s’il y a lieu (Annexe n°21).

  - Le cahier des charges paraphé dans toutes ses pages et portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté ».

III- chaque offre financière doit comporter :

  - la lettre de soumission (Annexe n°02) ;

  - Le bordereau des prix unitaires lot 01 :(Annexe n°05) ;

  - le devis descriptif et estimatif détaillé lot 01  (DDED) (Annexe n°06) ;

  - Le bordereau des prix unitaires lot 02  (Annexe n°07) ;

  - le devis descriptif et estimatif détaillé lot 02   (DDED) (Annexe n°08) ;

  - Le bordereau des prix unitaires lot 03  (Annexe n°09) ;

  - le devis descriptif et estimatif détaillé lot 03  (DDED) (Annexe n°10) ;

  - La délégation de pouvoir de signature (s’il y a lieu) (Annexe n°11)  ;

  - Le reçu de paiement du cahier des charges.

N.B :

- En application des dispositions prévues par la procédure des achats en vigueur, le service contractant se réserve le droit de vérifier l’authenticité des documents fournis par le soumissionnaire et de s’informer de ses capacités et de ses références par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, et des banques ;

- L’offre doit être signée (là où la signature est requise) par le fondé de pouvoir du candidat ou par des personnes dûment autorisées à l’engager contractuellement (Les pièces justificatives doivent être jointes à l’offre) ;

- Les documents doivent être présentés conformément à l’ordre cité ci-dessus ;

- Toutes les pages de l’offre doivent être paraphées par le soumissionnaire et ne contenir aucune mention entre les lignes ou de surcharge ;

Article 11 : Présentation des Offres

- Les candidats doivent présenter la déclaration de candidature, l’offre technique et l’offre financière

- Le dossier de candidature, l’offre technique l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, l’adresse, la référence et l’objet de l’appel  d’offre  ainsi que la mention «dossier de candidature» , «offre technique» ou «offre financière.

- Chaque dossier dans l’offre (dossier de candidature ; offre technique, offre financière) devra être présentée en un exemplaire original unique, marqué « original » et deux (02) copies signées de la même façon que l’original et portant la mention « copie ».

- Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres »

Les offres doivent être adressées sous pli recommandé ou déposées directement à la Direction de :

Siège de la Direction complexe minier, djebel ONK BIR EL ATER, Tébessa

Secrétariat de la direction

Tél. /Fax : (00213)037.64.37.40

Article 12 : Date limite de dépôt des Offres

La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée pour le 17/09/2025, au plus tard à 11h00.

Aucune offre ne sera acceptée au-delà de la date et l’heure indiquée ci-dessus.

Article 13 : Délai de validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres, c’est-à-dire a partir du 17/09/2025.

- Article 14 : Déclaration de probité

- Tout Candidat doit se conformer et appliquer le contenu de la déclaration de probité (Voir modèle en Annexe), ainsi que les dispositions de la loi 06/01 du 20 Février 2006, portant prévention et la lutte contre la corruption et ce durant toute la période de traitement de son dossier en tant que soumissionnaire ;

- Le soumissionnaire retenu dans le cadre du présent de l’appel d’offre, sera appelé à signer une déclaration de probité dont le modèle est annexé au présent cahier des charges et fera partie intégrante de son offre technique.

2. Evaluation Technique & Financière

Article 15 : Ouverture et évaluation des offres

I. Ouverture des plis :

L’ouverture  des plis techniques et financiers, aura lieu le jour correspondant à la date limite et heure de dépôts des offres telle qu’indiquée à l’article 15 ci-dessus, soit le 17/09/2025 à 11h05mn ; précises (sauf en cas de prorogation), au siège de la direction de :

Siège de la Direction complexe minier, djebel ONK BIR EL ATER, Tébessa

Département APPROS

Tél. /Fax : (00213)037.64.37.36

Les plis reçus sont enregistrés sur un registre « Ad hoc » dans leur ordre d’arrivée (date et heure) et seront ouverts par la Commission Permanente d’Ouverture des Plis et évaluation des offres désignée par le service contractant en conformité avec les dispositions de la procédure des achats de SOMIPHOS en vigueur.

Lors de cette séance, la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres aura à :

- Constater la régularité de l’enregistrement des offres ;

- dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;

- dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;

- parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;

- dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;

- inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception de l’offre technique proprement dite (qui servent à l’évaluation (la cotation) des offres) :

- Présenter la fiche technique de l’ensemble des équipements.

- Présenter un certificat des tests des équipements à fournir ;

- Engagement précisant la fourniture d’un certificat d’origine des équipements à livrer ; (Pays de fabrication) (Annexe N°13).

- Engagement précisant la marque des équipements demandés (Annexe N°14)

- Attestation ou certificat de constructeur ; ou de représentant exclusif délivrée par le constructeur (pour les représentants).

- , Engagement précisant les références professionnelles avec les copies des documents justifiant l’activité du candidat dans le domaine de la fourniture et la fabrication industrielle des équipements de manutention (Contrats, Ordre de Service, document de réception définitive, attestations de bonne exécution...…etc.) (Annexe n°12);

- Engagement précisant la période de garantie des pont roulant Électrique (en mois) (Annexe n°15) ;

- Engagement précisant la fourniture de la pièce de rechange neuve et d’origine pour l’ensemble des équipements pour une durée de 10 ans (Annexe n°16) ;

- Engagement précisant La fourniture des pièces consommables assurant toute la période de garantie (Annexe n°17) ;

- Engagement d’un certificat de conformité des ponts roulants (annexe n :18)

- Engagement précisant le délai de réalisation (annexe n :19)

- Engagement précisant la fourniture de toute la documentation technique détaillée (plans, manuels, schémas électriques ; gammes opératoires, fiches techniques) nécessaire y compris celle précisant les cycles d’entretien, en langue française (Annexe n°20) ;

- Le procès-verbal de visite du site signé conjointement entre les deux parties (SOMIPHOS et Soumissionnaire) s’il y a lieu (Annexe n°21).

- Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l’infructuosité de la procédure, lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ;

- Restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par la présente procédure.

II. Evaluation des offres :

L’évaluation des offres sera assurée par la même Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres désignées par le service contractant, en conformité avec la procédure des achats de SOMIPHOS en vigueurs.

A l’issue de la vérification de la conformité et de la recevabilité administratives des offres, en tenant compte des documents exigés et constitutifs de l’offre. Les offres jugées par Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres comme non conformes à l’objet du marché et au contenu du Cahier des Charges seront rejetées.

Article 16 : méthodologie et critères d’évaluation des offres

Les offres seront évaluées comme suit :

Note Globale : Note technique + Note financière

- Une note technique sur 70 Points,

- Une note financière sur 30 Points.

Phase 1 : Evaluation technique

Après la vérification de l’éligibilité des candidats et de la conformité administrative de chaque offre aux conditions fixées par le présent cahier des charges, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  de CMDO procèdera à l’évaluation des offres techniques déclarées recevables, en se basant sur le système de notation suivante :

*Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

| Critères de Cotation | Cotation | Barème de notation |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du fournisseur | /15 | - Fabriquant - Représentant - Autres | - 15 points - 10 points - Offre rejetée | Justifié par L’attestation ou certificat de fabricant ; ou de représentant délivrée par le fabricant (pour les représentants). |
| Expérience spécifique du soumissionnaire dans le domaine fourniture et installation des ponts roulants | /25 | - Chaque référence aura 05 points -Aucune référence | la note du critère référence (ne peut en aucun cas dépasser les 25 points. -Offre rejetée | Justifié par les ordres de services, certificat de bonne exécution, contrat, réception définitive Et Justifié par l’engagement en annexe n°12 |
| Garantie de pont roulant : (15 points) | /15 | - ≥ 18 mois - ≥12 Mois < 18 mois - <12 mois | - 15 points - 10 points - Offre rejetée | Justifié par l’engagement en annexe n°15 |
| DELAIS - En semaine : (15 points) | /15 | - Délai le plus court ; - Le reste au prorata des délais affichés, selon la formule (*) | 15 points Appliquer la formule(*) | (*) Formule de calcul des notes des délais Ni = (Dmc /Dpi) x 15 Ni = note à calculer. DPC = délai le moins court. Dpi = le délai proposé du concerné |
| TOTAL | /70 |  |  |  |

Note éliminatoire:

Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques auront obtenu une note supérieure ou égale à          50 points seront retenus techniquement.

Phase 2 : Evaluation financière :

La Commission procèdera à l’évaluation des offres financières, qui seront notées sur 30 points comme suit :

| N° | Critères de Cotation | Cotation | Barème de cotation | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prix | /30 | 30 points pour le moins disant, réduire au fur et à mesure que le prix augmente suivant la formule de calcul suivante : N = 30 x Mofmd/Mofp N : Note, Mofmd : Montant de l’offre la moins disante, Mofp : Montant de l’offre proposée. |  |
| TOTAL |  | /30 |  |  |

*Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI.

| Critères de Cotation | Cotation | Barème de notation |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du fournisseur | /15 | - Fabriquant - Représentant - Autres | - 15 points - 10 points - Offre rejetée | Justifié par L’attestation ou certificat de fabricant ; ou de représentant délivrée par le fabricant (pour les représentants). |
| Expérience spécifique du soumissionnaire dans le domaine fourniture et installation des ponts roulants | /25 | - Chaque référence aura 05 points. Aucune référence | la note du critère référence (ne peut en aucun cas dépasser les 25 points. -Offre rejetée | Justifié par les ordres de services, certificat de bonne exécution, contrat, réception définitive Et Justifié par l’engagement en annexe n°12 |
| Garantie de pont roulant : (15 points) | /15 | - ≥ 18 mois - ≥12 Mois < 18 mois - <12 mois | - 15 points - 10 points - Offre rejetée | Justifié par l’engagement en annexe n°15 |
| DELAIS - En semaine : (15 points) | /15 | - Délai le plus court ; - Le reste au prorata des délais affichés, selon la formule (*) | 15 points Appliquer la formule(*) | (*) Formule de calcul des notes des délais Ni = (Dmc /Dpi) x 15 Ni = note à calculer. DPC = délai le moins court. Dpi = le délai proposé du concerné |
| TOTAL | /70 |  |  |  |

Note éliminatoire :

Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques auront obtenu une note supérieure ou égale à          50 points seront retenus techniquement.

Phase 2 : Evaluation financière :

La Commission procèdera à l’évaluation des offres financières, qui seront notées sur 30 points comme suit :

| Critères de Cotation | Cotation | Barème de cotation | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix | /30 | 30 points pour le moins disant, réduire au fur et à mesure que le prix augmente suivant la formule de calcul suivante : N = 30 x Mofmd/Mofp N : Note, Mofmd : Montant de l’offre la moins disante, Mofp : Montant de l’offre proposée. |  |
| TOTAL | /30 |  |  |

*Lot 03 : pont roulant   d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage

| Critères de Cotation | Cotation | Barème de notation |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité du fournisseur | /15 | - Fabriquant - Représentant - Autres | - 15 points - 10 points - Offre rejetée |  | Justifié par L’attestation ou certificat de fabricant ; ou de représentant délivrée par le fabricant (pour les représentants). |
| Expérience spécifique du soumissionnaire dans le domaine fourniture et installation des ponts roulants | /25 | - Chaque référence aura 05 points. -Aucune référence | la note du critère référence (ne peut en aucun cas dépasser les 25 points. -Offre rejetée |  | Justifié par les ordres de services, certificat de bonne exécution, contrat, réception définitive Et Justifié par l’engagement en annexe n°12 |
| Garantie de pont roulant : (15 points) | /15 | - ≥ 18 mois - ≥12 Mois < 18 mois - <12 mois | - 15 points - 10 points - Offre rejetée |  | Justifié par l’engagement en annexe n°15 |
| DELAIS - En semaine : (15 points) | /15 | - Délai le plus court ; - Le reste au prorata des délais affichés, selon la formule (*) | 15 points Appliquer la formule(*) |  | (*) Formule de calcul des notes des délais Ni = (Dmc /Dpi) x 15 Ni = note à calculer. DPC = délai le moins court. Dpi = le délai proposé du concerné |
| /70 |  |  |  |  |  |

Note éliminatoire:

Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques auront obtenu une note supérieure ou égale à          50 points seront retenus techniquement.

Phase 2 : Evaluation financière :

La Commission procèdera à l’évaluation des offres financières, qui seront notées sur 30 points comme suit :

| Critères de Cotation | Cotation | Barème de cotation |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | /30 | 30 points pour le moins disant, réduire au fur et à mesure que le prix augmente suivant la formule de calcul suivante : N = 30 x Mofmd/Mofp N : Note, Mofmd : Montant de l’offre la moins disante, Mofp : Montant de l’offre proposée. |  |  |
| /30 |  |  |  |  |

Important :

- La commission d’ouverture et d’évaluation des offres classera les candidats (retenus techniquement), en fonction de l’offre la mieux distante qui a la meilleure note globale de chaque  lot.

- En cas d’égalité sur la note globale, il sera arrêté comme suit :

- Egalité entre deux ou plusieurs soumissionnaires : celui ayant proposé le prix le plus bas sera retenu.

- Les erreurs dans les nombres seront rectifiées sur la base suivante :

- En cas de différence entre les nombres en chiffres et en lettres, le montant total de la lettre de soumission en lettre prévaudra ;

- Pour l’objectif d’évaluation il ne sera tenu compte d’aucune rectification de la sommation et/ou toute opération arithmétique, le montant présenté sur la lettre de soumission prévaudra.

- Si le candidat n’accepte pas ces corrections, son offre sera rejetée et l’offre suivante dans l’ordre croissant sera retenu.

- Dans le cas où aucune offre n’est pré qualifiée techniquement ; le service contractant est tenu de déclarer l’infructuosité de la consultation.

- Toute offre présentée avec une clause de révision et/ou d’actualisation sera considérée comme non conforme aux dispositions du présent cahier des charges et sera rejetée.

Article 17 : Choix et sélection du candidat

Le soumissionnaire le mieux disant sera retenu pour : Fourniture, installation et mise en service de trois (03) ponts roulants électrique complet dont :

-Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

-Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI.

-Lot 03 : pont roulant   d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage

Objet du présent cahier de charges.

Article 18 : Conditions de choix et d’attribution du marché

18.1 : Condition d’attribution :

Le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu la meilleure note globale de chaque lot .

18.2 : Notification de l’attribution

SOMIPHOS notifiera par écrit au candidat retenu pour chaque lot, l’attribution provisoire en l’invitant à prendre connaissance des termes du contrat.

18.3 : Signature du contrat

Une fois les clauses contractuelles arrêtées par les deux parties, il sera procédé à la signature du contrat y afférent.

18.4 : Conditions générales

Le candidat est réputé suffisamment renseigner sur les conditions et modalités de participation à la consultation  Il confirme l’acceptation de toutes les clauses et conditions contenues dans le Cahier des Charges ;

- Il est réputé avoir reçu tous les renseignements et/ou éclaircissements nécessaires aux dispositions ci-dessus et n’avoir rien omis dans l’élaboration de son offre.

Article 19 : Montant de l’Offre

- Le soumissionnaire indiquera les montants en hors taxes, en chiffres sur le bordereau des prix unitaires et sur le devis quantitatif et estimatif pour chaque lot.

- A la fin du devis quantitatif et estimatif, il fera ressortir : le montant total en hors taxes, le montant de la TVA et le montant total en toutes taxes comprises en chiffres et en lettres pour chaque lot.

- Les prix proposés par le soumissionnaire sont fermes, non révisables et non actualisables pendant toute la durée du marché.

- Toute offre présentée avec une clause de révision et/ou d’actualisation sera considérée comme non conforme aux dispositions du présent Cahier des Charges et sera rejetée.

Article 20 : Droit reconnu au service contractant de rejeter une offre

Le service contractant peut rejeter l’offre retenue, s’il est établi que son attribution entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.

Le service contractant peut rejeter l’offre retenue lorsque celle-ci parait anormalement basse, et ce, après avoir demandé par écrit au soumissionnaire les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.

En cas de désistement d’un soumissionnaire, sans motif valable, SOMIPHOS spa interdira ce dernier de soumissionner dans ses marchés pour une période de cinq ans.

- ARTICLE 21: Engagement du fournisseur et du client

Le fournisseur s’engage à :

- Reconnaître avoir étudié et accepté le cahier des charges ;

- Reconnaître avoir étudié les conditions de travail et les lieux où doit être utilisé les équipements objet du présent cahier des charges ;

- Livrer les équipements objet du présent cahier des charges neuf, testé au préalable et prêt à être utilisé ;

- Procéder aux travaux de montage et installation d’un (des trois) pont roulant avec toute suggestion nécessaire

- Procéder à la mise en service et aux essais de performance.

- Fournir toutes les prestations précitées dans le cahier des charges .

- Respecter le délai de livraison .

- Garantir le bon fonctionnement .

- Délivrer les certificats de conformité après la mise en service  ;

- Prendre en charge toutes les mesures particulières et conditions nécessaires relatives à l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement sur le site du client .

- Etre responsable de tout acte ou dommage causé par son personnel .

- Fournir la pièce de rechange de première utilisation, la documentation technique  en langue française avec  manuel d’utilisation et de la maintenance.

- Garantir la fourniture de la pièce de rechange de pont roulant durée de 10 Ans.

SOMIPHOS  s’engage à :

- Procéder au payement conformément aux dispositifs arrêtés au contrat ;

- De fournir toute information disponible nécessaire ;

- Mettre à la disposition du fournisseur les moyens humains et matériels si nécessaire ;

- Faciliter l’accès aux lieux d’emplacement des équipements.

- Mise à disposition de l’ouvrage jusqu’à fin des travaux

- Mise à disposition des aires pour l’installation de chantier et stockage

- Assure la mise disposition des points de branchement électrique (380v 220v)

- Les travaux de génie civil et scellement s’il y a lieux

- Garantir premiers soins médicaux des intervenants

- Designer un interlocuteur pour le suivi

- Notifier l’ODS correspondante

- ARTICLE 22 : Règlement des différends

Les parties reconnaissent qu’il est de leur intérêt de régler rapidement, équitablement et à l'amiable les différends pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la fourniture objet du présent cahier des charges. A cette fin, elles conviennent de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour résoudre toute divergence et régler tout différend éventuel à l’amiable.

A défaut d’une solution satisfaisante du différend, les parties soumettront ce dernier au tribunal de bir- el ater- wilaya de Tébessa- Algérie.

- Article 23 : Déclaration de garantie

- Le candidat déclare qu’il ne se trouve pas en situation de désavantage, de cession de paiement ou sous le coup d’une procédure judiciaire de liquidation, de faillite ou de concordat préventif, et qu’il justifie des capacités techniques et financières requises et est juridiquement capable de prendre et honorer les engagements découlant des présentes ;

- Le candidat s’oblige à aviser SOMIPHOS suffisamment à l’avance de toutes circonstances susceptibles d’avoir une influence sur les conditions d’exécution du dit marché ;

- Au cas où l’une des clauses insérées dans les présentes serait contraire à une disposition impérative nationale, l’ensemble des dispositions des présentes ne sera pas nul ; la disposition en cause devra toutefois être considérée comme non écrite ou, le cas échéant, modifiée et répondre à ladite règle, de manière que l’objectif envisagé à l’origine soit atteint dans la mesure du possible ;

- En tout état de cause, le soumissionnaire est tenu par la déclaration à souscrire (DAS) signée.

ARTICLE 24 : Assistance technique

Le candidat s’engage à assurer à ses frais une assistance technique de pont roulant objet du présent Cahier des Charges et pendant toute la période de garantie. Elle consistera à la vérification des essais et la mise en service sur les lieux d’utilisation.

Outre les visites de réception provisoires et définitives, des visites périodiques de contrôle échelonnées sur toute la période de garantie sont fixées dans le contrat, et en cas de nécessité et sur demande du client, le candidat reste disponible pour répondre dans l’immédiat par sa présence à toute intervention sur les lieux d’utilisation des équipements.

ARTICLE 25 : Formation

Le candidat doit assurer localement la formation du personnel utilisateur et maintenance pendant la période jugée raisonnable pour une bonne utilisation de l’équipement.

ARTICLE 26 : Réception provisoire

Une réception provisoire aura lieu sur le site du Complexe Minier de Djebel Onk, et ce après, les différentes vérifications quantitative et qualitative des travaux objet du contrat, et sera sanctionnée par un Procès-verbal signé contradictoirement de réception provisoire.

Si le contractant décide de réceptionner les ponts roulants  sans réserve, il doit en informer son partenaire (co-contractant) et fixer la date de réception, il procédera à la réception provisoire sans réserve.

Si le contractant décide de réceptionner les ponts roulants  avec réserves non suspensives, le procès-verbal de réception comportant l’ensemble des réserves accompagnées d’un délai pour leur levée, est notifié au co-contractant. Ce dernier informe par écrit le contractant de la date à laquelle seront levées les réserves. Le contractant procèdera à la vérification de la levée des réserves et informe le co-contractant.

Le contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par décision qu’il notifie au co-contractant.

Si le Contractant constate que des réserves suspensives (non atteinte les performances exigées) empêchent la réception provisoire, il en informe le co-contractant par écrit pour procéder à la levée de ces réserves suspensives, et dans ce cas la réception provisoire ne peut avoir lieu que lorsque lesdites réserves sont complétement levées.

ARTICLE 27 : Réception définitive

La réception définitive pour chaque lot sera prononcée à l’issue de la période de garantie de la prestation, après la levée de toutes les réserves formulées éventuellement durant la période de garantie cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception définitive par le client et qui mettra fin à la période de garantie.

ARTICLE 28 : Garantie des équipements livres

Le candidat garanti la bonne qualité, l’état neuf, la conception physique, mécanique et tout autre système afférent à l’équipement objet du présent cahier de charges, la fabrication, qui doit répondre aux exigences et aux besoins du client.

- ARTICLE 29 : Pénalités de retard

En cas de retard dans les délais fixés, le candidat sera astreint au paiement d’une pénalité de 01% du montant total contractuel pour chaque période de retard de 07 (sept) jours jusqu’à concurrence de 05 % du dit montant.

- ARTICLE 30 : Résiliation du contrat

Chaque partie contractante aura la faculté de déclarer le contrat résilié de plein droit en cas de carence de l’une ou de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations à condition que la partie défaillante ait été mise en demeure deux fois par écrit pour remédier à cette carence et qu’elle ne l’ait pas fait dans un délai de Huit (08) jours à compter de la réception de la deuxième mise en demeure.

- Article 31 : Force majeure

- Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses obligations contractuelles dans le cas ou l’exécution de ces obligations est retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure ;

- Est considéré comme cas de forces majeures tout événement insurmontable, irrésistible ou imprévisibles indépendant de la volonté des parties ;

- La partie qui invoque la force majeure devra en établir la preuve et doit en informer par écrit l’autre partie dans un délai n’excédant pas dix (10) jours suivant l’apparition de l’événement ;

- Dans tous les cas la partie concernée devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais la reprise de l’exécution de ses obligations affectées par les cas de force majeure ;

- Si le cas de force majeur persiste au-delà d’un mois sans qu’aucune amélioration n’ait été apportée, le service contractant peut demander la résiliation du contrat.

IV. Cahier des spécifications techniques

Article 32: Spécifications Techniques

32-1: Spécifications Techniques

-Lot 01 d’un pont roulant capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

* les caractéristiques techniques du pont roulant à fournir sont :

-Type : bipoutre avec passerelle de maintenance

-Force : 05 Tonnes

-Hauteur de levage : 12 m

-Largeur de chemin de roulement : 19m

-Longueur de chemin de roulement : 60m

-Chariot de levage : posé sur pont roulant

-Type de commande : au sol (boite à bouton avec arrêt d’urgence)

-radio commande à distance

-Régime de travail 2x8 discontinu

-les motoréducteurs avec électro- freines intégrée

- les fins de course pour tous les mouvements

-variateur en levage (avec codeur de sécurité pour détection glissement de charge )

-variateur en direction

-variateur en translation

-klaxon

-armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution

Zone : milieu poussiéreux

Température ambiante :

En été : 50   en hiver :-5

Altitude : 800 m

32-2: Spécifications Techniques

-Lot 02 : pont roulant  d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI

* les caractéristiques techniques du nouveau pont roulant à fournir sont :

-Type : mono-poutre

-Force : 05 Tonnes

-Hauteur de levage : 6 m

-Largeur de chemin de roulement : 11 m

-Longueur de chemin de roulement : 25 m

-Chariot de levage : suspendu sur pont roulant

-Type de commande : au sol (boite à bouton avec arrêt d’urgence)

- télé commande à distance

-Régime de travail en continu

-les motoréducteurs avec électro- freines intégrée

- les fins de course pour tous les mouvements

-armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute suggestions a la  bonne exécution

Zone : milieu poussiéreux

Température ambiante :

En été : 50   en hiver :-5

Altitude : 800 m

32-3: Spécifications Techniques.

-Lot 03 :pont roulant  d’une capacité de 03 tonnes pour l’atelier de station pompage

* les caractéristiques techniques du pont roulant à fournir sont :

-Type : mono-poutre

-Force : 03 Tonnes

-Hauteur de levage : 8 m

-Largeur de chemin de roulement : 7 m

-Longueur de chemin de roulement : 9 m

-Chariot de levage : suspendu sur pont roulant

-Type de commande :  -radio commande à distance

-Régime de travail en continu

-les motoréducteurs avec électro- freines intégrée

- les fins de course pour tous les mouvements

-armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution

Zone : milieu poussiéreux

Température ambiante :

En été : 50   en hiver :-5

Altitude : 800 m

Article  33 : Exigence aux fournisseurs

- Livrer les équipements objet du présent cahier des charges entièrement conforme technique neuf, testé au préalable et prêt à être utilisé.

- Planning de déroulement des opérations (montage, installation, mise en service, essai)

- Procéder à la mise en service et aux essais de performance.

- Monter et mise en place avec assemblage

- Adapter le nouveau pont a la structure existante

- Fournir l’armoire électrique

- Raccorder aux réseaux électriques

- Fournir la pièce de rechange de première nécessité, la documentation et le manuel d’utilisation et de la maintenance en langue française ou arabe

- Garantir la fourniture de la pièce de rechange du pont roulant pour une durée de 10 Ans.

- Le pont roulant adaptables aux conditions climatiques et au milieu poussiéreux du complexe afin         d’éviter sa dégradation rapide

- Formation sur les techniques d’entretien et d’exploitation pour les agents de maintenance et utilisateur

- Prendre en charge toutes les mesures particulières et conditions nécessaires relatives à l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement sur le site du client.

- Fournir   un certificat de conformité des ponts roulants (annexe n :18)

V. Annexes

ANNEXE 01

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

Déclaration de candidature

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :        SOMIPHOS spa

2/ Objet du marché  : Fourniture, installation et mise en service de trois (03) Pont Roulants électriques complets dont :

-Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

-Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI.

-Lot 03 : pont roulant   d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage

au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

3/ Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

Oui      v Non      v

Dans l’affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

4/Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public:……....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….………….., agissant :

En son nom et pour son compte  vvv

Au nom et pour le compte de la société qu’il représente   vvv

4-1/ Candidat ou soumissionnaire seul   vvv

Dénomination de la société :……………......…………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….……..

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique  (NIS) pour les

entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…..

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………..………………...

Montant du capital social : ………………………………………………………………………………………...…...

4-2/ Le candidat ou soumissionnaire, membre d’un groupement momentané d’entreprises         :

Le groupement est : Conjoint                   Solidaire                  .

Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres): …………...……………………………………........

Nom du groupement :………………………………………………….…………………………….…………………

Présentation de chaque membre du groupement :

Dénomination de la société:……………………………...………………………….…………………………………..

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique  (NIS) pour les

entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………….

Montant du capital social : …………………………………………………..…………………………………….......

La société est-elle mandataire du groupement ? :   Non                 Oui           .

Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le même  choix):

- signe individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que

toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir  ultérieurement         .ou ;

- donne mandat à un membre du groupement, conformément à la convention de groupement, pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement       ;

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en

indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:................................................................................

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ;

- du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu’il fait l’objet d’une procédure relative à l’une de ces situations ;

- pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délipour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;

- pour avoir fait une fausse déclaration ;

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ;

- du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

- pour avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail ;

- du fait qu’il soit une société étrangère qui n’a pas honoré son engagement d’investir ;

- du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

- pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Non                    Oui                   .

Dans la négative (à préciser) : ……………………………………...………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………..

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il :

-est inscrit au registre de commerce                 ou,

-est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art                   ou,

-détient la carte professionnelle d’artisan                    ou,

-est dans une autre situation              (à préciser) :……………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Dénomination exacte et adresse de l’organisme, numéro et date d’inscription :…………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………...…

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale suivant :……………………. …………………, délivré par ……………………………….….le………………….………………., pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas de privilèges, nantissements, gages et/ou d’hypothèques inscrits à l’encontre de l’entreprise.

Non                    Oui                       .

Dans l’affirmative (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente) :…….… …………………….……………………………………………………………………………..………………………

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

Non                    Oui                       .

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et joindre copie de cette décision)………………………………………………………………….………………………………………. ………………………………………………………………………………………….………………………………..

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) :

-…………………………………………………………………………………………………….………………... ;

-……………………………………………………………………………………………………….……………... ;

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

-la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non                    Oui

Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme spécialisé qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration)…………………………………………………………….…… ……………………….…………………….....…………………………………………………………………..……...

-la société a réalisé pendant ………………….……………………………………………..………(indiquer la période considérée exigée dans le cahier des charges) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) :…………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….,

dont ………..……% sont en relation avec l’objet du marché public, du lot ou des lots(barrer la mention inutile).

Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :

Non                    Oui

Dans l’affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement :

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux  torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions  édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance  n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les  renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| Nom, Prénom, Qualité du Signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |
| Nom :…………………………….. Prénoms :………………………………. Qualité :………………………………. | Lieu :………………………..…. Date de Signature :……………. |  |

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

- En cas d’allotissement présenter une déclaration pour tous les lots.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

ANNEXE 02

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Lettre De Soumission

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :         SOMIPHOS spa

Nom : AOUICHE

Prénom : BOUBAKEUR

Qualité du signataire du marché public : LE DIRECTEUR DU COMPLEXE MINIER DJEBEL- ONK -BIR EL ATER/SOMIPHOS

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul. …

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises  …  : Conjoint   …   Solidaire …

Dénomination de chaque société :

1/ .....................................................................................................................................................................................

2/ .....................................................................................................................................................................................

3/ .....................................................................................................................................................................................

Dénomination du groupement : ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public : ........................................................................

..........................................................................................................................................................................................

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

Non 	…	Oui     …

Dans l’affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés : .................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire …

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte  …   ;

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ..................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Engage la société, sur la base de son offre  … ;

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pours les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ..................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement …   :

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

1/ Dénomination de la société : .......................................................................................................................................

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pours les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ..................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter :

- remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

- me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) .........................................................................................................................................................................................        .......................................................................................................................................................................................à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en lettres, en chiffres, en hors taxes et en toutes taxes) : ..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

| DESIGNATION DES MEMBRES | NATURE DES PRESTATIONS | MONTANT HT DES PRESTATIONS |
| --- | --- | --- |

Imputation budgétaire : ...................................................................................................................................................

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° ............................................  Ouvert auprès : ......................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

5/ Signature du soumissionnaire :

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| NOM, PRENOM, QUALITE DU SIGNATAIRE | LIEU ET DATE DE SIGNATURE | SIGNATURE |
| --- | --- | --- |

6/ Décision du service contractant :

La présente offre est ........................................................................................................................................................

A ........................., le ........................

Signature du représentant du service contractant :

- __________________________________________________________________________________________

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d4allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à L’entreprise individuelle.

ANNEXE 03

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- D e c l a r a t i o n   à   S o u s c r i r e

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :         SOMIPHOS spa

Nom : AOUICHE

Prénom : BOUBAKEUR

Qualité du signataire du marché public : LE DIRECTEUR DU COMPLEXE MINIER DJEBEL- ONK -BIR EL ATER/SOMIPHOS

2 Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

…  Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

…  Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint  …   Solidaire  …

Dénomination de chaque société membre du groupement :

1/ .....................................................................................................................................................................................

2/ .....................................................................................................................................................................................

3/ .....................................................................................................................................................................................

Dénomination du groupement : ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : ....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3/ Objet de la déclaration à souscrire :

Objet du marché public : .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public : ........................................................................

..........................................................................................................................................................................................

La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

Non 	…	Oui     …

Dans l’affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés  … : ...................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Offre de base  …

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants)  … : ....................................................

.............................................................................................................................................................................................. prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants)  …  : .....................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations,

Le signataire…

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte …  ;

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Adresse, n°  de téléphone,  n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien,  le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………… ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ...........................................................................................................................................................

Engage la société, sur la base de son offre … ;

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pours les entreprises de droit algérien, le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion

du marché public

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement …  :

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

Dénomination de la société : ...........................................................................................................................................

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d4identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ............................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l4occasion du marché public : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :

| DESIGNATION DES MEMBRES | NATURE DES PRESTATIONS |
| --- | --- |

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ........................., à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature du soumissionnaire :

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| NOM, PRENOM, QUALITE DU SIGNATAIRE | LIEU ET DATE DE SIGNATURE | SIGNATURE |
| --- | --- | --- |

6/ Décision du service contractant :

La présente offre est ........................................................................................................................................................

A ...................., le ......................

Signature du représentant du service contractant

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d’allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

ANNEXE 04

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

MANADJIM AL DJAZAIR « MANAL »		                                                    	   مناجم الجزائر- منال -

Société des Mines de Phosphates شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.» م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	          	     (12000) Algérie.                                                                                                 الجزائر (12000)

__________________________________________________________________________________________

Déclaration de Probité

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :         SOMIPHOS spa

2/ Objet du marché  Fourniture, installation et mise en service de trois (03) Pont Roulants électriques complets dont :

-Lot 01 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR

-Lot 02 : pont roulant d’une capacité de 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI.

-Lot 03 : pont roulant   d’une capacité de 03 tonne pour l’atelier de station pompage

au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................,

Agissant :

…  En son nom et pour son compte.

…   Au nom et pour le compte de la société qu.il représente.

Dénomination de la société : .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Adresse, n : ° de téléphone, n : ° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ............................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Forme juridique de la société : ...................................................................................................................................

4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.

Non 	…	Oui      …

Dans l’affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement) : .....

.....................................................................................................................................................................................

M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l’exécution ou de contrôle d’un marché public ou d’un avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure des achats ou d’un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n66-156 du 8 juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à .............................................., le.........................................

Signature du candidat ou soumissionnaire

(Nom, Qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

- ______________________________________________________________________________________

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

- En cas d’allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la rubrique n° : 2 de la présente déclaration.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

Annexe 05

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- BORDEREAU DES PRIX

Lot 01 :fourniture, installation et mise en service d’un pont roulant Électrique complet en lieu et place de l’existant de l’atelier de renovation DEMR ;  Au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

| N° | Désignation | Prix unitaire en chiffres En H.T (DA, € ou US$...) |
| --- | --- | --- |
|  | - -Pont roulant électrique complet avec radio commande et Afficheur de la charge Conformément aux spécifications techniques article n° 32-1 (prix en lettre) : ……………….…………….. |  |
|  | - Armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute suggestions pour la bonne exécution - (prix en lettre) :…………………….. |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - disque de frein de levage- - disque de frein de direction - -disque de frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusibles - Linguet de sécurité |  |
|  | Travaux de démontage de l’ancien - (prix en lettre) :…………………….. |  |
|  | - Installation, montage et mise en service - (prix en lettre) :…………………….. |  |

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 06

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot 01 : Fourniture, installation et mise en service d’un pont roulant Électrique complet en lieu et place de l’existant de l’atelier de rénovation DEMR ,au profit de la Société des Mines de Phosphate SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE »

| - N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (en DA | Montant (en DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pont roulant électrique 05 tonnes complet avec radio commande et Afficheur de la charge | U | 01 |  |  |
|  | - Armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution | U | 01 |  |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - - frein de levage- - - frein de direction - - frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusible - -Linguet de sécurité | - U - U - U - U - U - U - LOT - LOT - U | - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 |  |  |
|  | Travaux de démontage | 01 | 01 |  |  |
|  | - Installation, montage et mise en service | 01 | 01 |  |  |
| Montant total en H.T |  |  |  |  |  |
| Taxes |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Le présent devis est arrêté à la somme de (en hors taxes H.T) :

En chiffre :………………………………………………………………….

En lettre :……………………..……………………………………………

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 07

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

BORDEREAU DES PRIX

*Lot 02 : Fourniture, installation et mise en service un (01) Pont Roulant mono poutre Électrique complet 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI ;  Au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

| N° | Désignation | Prix unitaire en chiffres En H.T (DA, € ou US$...) |
| --- | --- | --- |
|  | - -Pont roulant mono-poutre électrique 05 tonnes complet avec radio commande Conformément aux spécifications techniques article n 32-2 (prix en lettre) : ……………….…………….. |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - disque de frein de levage- - disque de frein de direction - -disque de frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusibles - -linguet de sécurité |  |
|  | - Armoire de commande électrique pour ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution - (prix en lettre) :…………………….. |  |
|  | Travaux de démontage de l’ancien - (prix en lettre) :…………………….. |  |
|  | Installation, montage et mise en service - (prix en lettre) :…………………….. |  |

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 08

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                             	المناجم  وزارة

MANADJIM AL DJAZAIR « MANAL »	                                                    	   مناجم الجزائر- منال -

Société des Mines de Phosphates شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.» م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة

(12000) Algérie.                                                                                                      الجزائر (12000)

__________________________________________________________________________________________

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot 02- Fourniture, installation et mise en service un (01) Pont Roulant mono poutre Électrique complet 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI ;  Au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

| - N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (en DA | Montant (en DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pont roulant électrique mono-poutre 05 tonne complète avec radio commande | U | 01 |  |  |
|  | - Armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution | U | 01 |  |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - - frein de levage- - - frein de direction - - frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusible - -linguet de sécurité | U U U U U U LOT LOT U | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 |  |  |
|  | Travaux de démontage | LOT | lot |  |  |
|  | - Installation, montage et mise en service | U | 01 |  |  |
| Montant total en H.T |  |  |  |  |  |
| Taxes |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Le présent devis est arrêté à la somme de (en hors taxes H.T) :

En chiffre :………………………………………………………………….

En lettre :……………………..……………………………………………

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 09

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- BORDEREAU DES PRIX

Lot 03 :fourniture, installation et mise en service d’un (01) Pont Roulant électrique complet 03 tonne pour l’atelier de station pompage;  Au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

| N° | Désignation | Prix unitaire en chiffres En H.T (DA, € ou US$...) |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - -Pont roulant mono-poutre électrique 03 T complet avec radio commande Conformément aux spécifications techniques article n 32-3 (prix en lettre) : ……………….…………….. |  |
| - 02 | - Armoire de commande électrique pour ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution - (prix en lettre) :…………………….. |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - disque de frein de levage- - disque de frein de direction - -disque de frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusibles - -linguet de sécurité |  |
| - 03 | Réparation ou changement chemin de roulement - (prix en lettre) :…………………….. |  |
| - 04 | - Installation, montage et mise en service - (prix en lettre) :…………………….. |  |

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 10

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot 03 :fourniture, installation et mise en service d’un (01) Pont Roulant électrique complet 03 tonne mono-poutre  pour l’atelier de station pompage.

;  Au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

| - N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (en DA | Montant (en DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pont roulant électrique mono-poutre 03 tonnes complète mono-poutre avec radio commande. | U | 01 |  |  |
|  | - Armoire de commande électrique ; câble d’alimentation et toute sujétions de bonne exécution | U | 01 |  |  |
|  | - *Pièce de rechange de première nécessité : - -guide câble- - - frein de levage- - - frein de direction - - frein de translation - -chariot collecteur - -chariot porte câble - -lot de contacteurs - -lot de fusible - -linguet de sécurité | - U - U - U - U - U - U - LOT - LOT - U | - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 |  |  |
|  | Réparation ou changement chemin de roulement | - U | 1 |  |  |
|  | - Installation, montage et mise en service | U | 01 |  |  |
| Montant total en H.T |  |  |  |  |  |
| Taxes |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |

Le présent devis est arrêté à la somme de (en hors taxes H.T) :

En chiffre :………………………………………………………………….

En lettre :……………………..……………………………………………

Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 11

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Délégation De Pouvoir De Signature (s’il y a lieu)

# Le soussigné : ……………………………………………………………………..……………………..……

# Agissant en qualité de : ……………………………………………………….……………………….…

# Dont le siège social est sis :………………………………………………………………………………

Immatriculé au : …………………………………………………………………………………………...

Donne par la présente pouvoir à :

Monsieur : …………………………………………………………………………………………………..

Occupant le poste de : ……………………………………………………………………………………

A l’effet de parapher, négocier, signer le cahier des charges, contrat et  tous autres documents entrant dans le cadre de l’appel  d’offre  N° : ………………………………………...……………………………………………

Publié par l’EPE. SOMIPHOS.SPA, relative à :   ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Monsieur : …………………………………………………………………………………………………..

Est autorisé à engager : …………………………………………………………………………………..

Auprès de l’EPE. SOMIPHOS.SPA,

| Signature: |  |
| --- | --- |
| Nom / Name: |  |
| Fonction /Title: |  |
| Date: |  |

Annexe 12

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant les références réalisées

- dans le domaine de la fourniture et la mise en pont roulant

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

Je m'engage sur l’honneur que les références cité ci-dessus ont été réalisé par nos soins ; et qui sont justifiés par les documents joints à mon offre technique et qui font l’objet du pont roulant électrique demandé dans le cahier des charges relatif à CDC N°…../APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025

| N° | Références dans le domaine objet du cahier des charges | Date de réalisation | OBS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Les références doivent être justifiées par des : ordre de services, PV de réception provisoires ou PV de réception définitifs, ou des attestations de bonne exécutions |

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

ANNEXE 13

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

Engagement précisant la fourniture d’un certificat

- d’origine des équipement à livrer (pays de fabrication)

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

Je m'engage sur l’honneur de fournir le certificat d’origine des équipements à livrer (pays de fabrication)  objet CDC  N° …../APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025et ce lors de réalisation du contrat.

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

……………………………….

ANNEXE 14

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

Engagement précisant le certificat de la marque

- des équipements à livrer

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

Je m'engage sur l’honneur de fournir le certificat de la marque des équipements à livrer objet CDC

N° …./APPRO/SOMIPHOS/CMDO/2025 et ce lors de réalisation du contrat.

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

……………………………….

Annexe 15

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant la période de garantie

- de PONT ROULANT

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

Je m'engage sur l’honneur que le pont roulant électrique vous sera livré selon les exigences techniques relatives CDC  N° …./APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025 ; sont garantie pour une période de ……mois.

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

……………………………….

Annexe 16

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

Engagement précisant la fourniture

- de la pièce de rechange d’origine

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

- Je m'engage sur l’honneur de fournir la pièce de rechange d’origine pour pont roulant Électrique objets CDC N° …./APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025pour une période de 10 années à compter de la date de réception définitive des équipements.

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

……………………………….

Annexe 17

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant la fourniture

- des pièces consommable assurant toute la période de garantie

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

- Je m'engage sur l’honneur de fournir la pièce de rechange d’origine pour le pont roulant électrique  objets CDC  N° ……/APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025 assurant toute la période de garantie des équipements.

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 18

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant LA FOURNITURE D’UN  certificat de conformité des ponts roulants

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

- Je m'engage sur l’honneur de fournir le certificat de conformité des ponts roulants objet du

- CDC  N° ……/APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 19

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant le délais de réalisation

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

- Je m'engage sur l’honneur de realiser les prestation objet du CDC  N° ……/APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025

- Dans un delai de .......

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

Annexe 20

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

- Engagement précisant la fourniture de toute la documentation

- détaillée des équipements

Je soussigné (e),

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………….

- Je m'engage sur l’honneur de fournir toute la documentation détaillée (plans, manuels, schémas électriques, gammes opératoires, fiches techniques) nécessaires, y compris celle précisant les cycles d’entretien, en langue française pour les équipements objets

- CDC N°……/APPROS/SOMIPHOS/CMDO/2025

- Fait à …………….……….. Le : ……………………………..

(Nom, Prénoms, Qualité du signataire et cachet du Soumissionnaire)

……………………………….

Annexe 21

لجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

Procès-verbal de visite

Une visite a été effectuée ce jour le : ……./….../2025

Par Monsieur …………………………….. Représentant de l’Entreprise : ……………………………..

En présence monsieur ………………….. Représentante de CMDO/SOMIPHOS

Au niveau SOMIPHOS Complexe Minier de Djebel Onk dans le cadre de l’appel  d’offre  objet du cahier de charge portant sur :

fourniture, installation et mise en service –

-lot 1Pont roulant complet 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier du rénovation DEMR,

-Lot 02 Pont roulant complet 05 tonnes en lieu et place de l’existant de l’atelier de séchage BI

-Lot 03 Pont roulant complet 03 tonnes pour l’atelier de station pompage

; au profit de la Société des Mines de Phosphate- SOMIPHOS, TEBESSA, ALGERIE ».

Dont le fournisseur a pris connaissance technique de pont roulant à changer, ainsi que les dimensionnements et l’emplacement de pont roulant, et toutes les constatations nécessaires pour réaliser le projet objet CDC N° ……/SOMIPHOS/CMDO/2025

Le procès-verbal a été signé conjointement entre :

Le représentant de l’entreprise                                                         Le représentant

De CMDO/SOMIPHOS

- Fait à BIR EL ATER Le :…./..…/2025

Annexe 22

الجمـــــهــــــــوريـــــِه الجـــزائــــــريــــــه الديــــمقــــــراطيــــــــه الشــــــعــــبـــــيـــــــــــــــــه

PUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des mines      	                                                                 	المناجم  وزارة

GROUPE SONAREM		                                                                          	مجمع سوناريم

Société des Mines de Phosphates                 شركة مناجم الفوسفات

« EPE, SOMIPHOS SPA.»                                        م. ا .ع صوميفوص ش.ذ. ا

BP 122 - ZHUN II, Tébessa.             ص ب 122 م.س.ح.رقم 2 تبسة                                                                                      	   (12000) Algérie.                                                                                                                         الجزائر (12000)

TEXTES DE REFERENCE

Le présent marché est régi par la législation et la réglementation en vigueur, dont notamment :

- Décret présidentiel n° : 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés

- Le Décret Présidentiel 13-03 du 13 Janvier 2013 [J.O. N° 02] portant réglementation des marchés publics ;

- Le décret présidentiel n°12-23 du 18 Janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics ;

- Le décret présidentiel n° 10-236 du 7 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret présidentiel n°11-98 du 01 mars 2011 ;

- La loi n° 04-02 du 23 juin 2004, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 10-06 du 15 août 2010 ;

- L'ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n°08/12 du 19 juillet 2008, relative à la concurrence ;

- La loi n° 06-01 du 20 février 2006 et la Loi n° 11-15 modifiant et complétant la loi n° 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption ;

- La procédure des achats : Marchés et Commandes, (P11-Version 05/SOMIPHOS) validée le 19/07/2016 par le conseil d’administration de SOMIPHOS spa (résolution n°07).